应善良福利基金会

捐赠（小学）协议书

2018-12（修改14）

捐赠方：应善良福利基金会

受赠方：_________省（市、自治区）_______地区（市）________县（市、区）人民政府

鉴证方：_________省（市、自治区）单位名称_____________________________________

兹根据__________年______月______日所签订的《捐赠意向书》，经上列三方协商，签订捐赠协议如下：

一、根据受赠方申请材料，拟定施工图纸和工程预算，在___________乡（镇）___________小学建设______层______结构，达到抗____级地震，可使用年限为_____年的教学用房一座，设：教室____间，每间建筑面积________㎡；办公室______间，每间建筑面积__________㎡；总建筑面积__________㎡，单位造价_______元／㎡，共需资金人民币__________元；已到位资金______元，计划筹集________元，缺口_______元。

经捐赠方核实确认上述数据,同意为该项目无偿捐赠人民币__________元。

二、捐赠金额之外，修建该小学项目资金不足部分均由受赠方自行筹集解决，受赠方保证配套资金及时到位，促使工程顺利施工。今后无论何种原因，造价超出预算时，超出的资金应由受赠方负责解决，捐赠方捐赠金额保持不变。

三、教学楼施工期为________个月，自_______年_____月动工至自______年_____月完			 成，届时请捐赠方代表莅临剪彩。

四、捐赠金额，按工程进度分二期汇付：

1．第一期捐贈款：至________年________月可完成工程总量的70%，凭工程质量监理单位出具的质量评估书和数张施工现场的照片，经鉴证方签字盖章确认后邮寄捐赠方，捐赠方汇付捐贈款的70%，计人民币________________元；

2．第二期捐贈款：工程全部竣工后，经捐赠方代表验收，未发现工程质量、建造间数、建筑面积以及拖欠工程款等方面的问题，凭正规竣工验收报告和项目7寸的全景照片若干张，即汇付捐赠款的30%，计人民币____________元。

五、受赠方收到每期捐赠款后，务必及时在一个月之内向捐赠方邮寄国家指定的正规收据。

六、捐赠金额由捐赠方汇付_____________县（市、区）侨办或县（市、区）教育部门监督使用（捐赠方不直接向县以下单位汇款，也不汇入私人账户）。

受赠方银行开户资料如下：

银行名称（参照《开户许可证》填写全称）：                            ___________

地址：                                    ____     邮编：     ________________

开户名（参照《开户许可证》填写全称）：                          _

账号：                                                      ______

如受赠方提供的银行开户许可证存在异常情况，捐赠方停止汇付捐贈款。

七．由捐赠方、受赠方和鉴证方共同组成“项目领导小组”负责检查、监督工程进度和捐赠款专款专用，确保小学项目建设的安全和质量：

捐赠方（二位实地考察）代表__________、___________；

鉴证方代表__________、____________；

受赠方代表_________、_________、_________、________、_________ ；

推举上述三方代表中的受赠方县级领导_________为项目监管委员会主任，县侨办或政府主管部门领导及乡镇________、	________，为副主任。

八、小学教学楼房命名为“应善良楼”、平房的小学则命名为“应善良小学”，以兹纪念“为善最乐”精神。

九．小学项目完成后，鉴证方有责任组织受赠方向捐赠方通报小学教育用房的使用情况，当地政府主管部门应负责养护和管理，并要发动群众监督，确保小学教育用房管好、用好，捐赠方随时可回访小学教育用房的管理使用和维护情况。

十、本协议签订后，由鉴证方负责监督捐赠方和受赠方共同遵守及执行协议书内容。

十一．若受赠方有下列情况之一者，由鉴证方协助捐赠方终止执行本协议及收回已汇付的捐贈款，同时停止今后对受赠方的任何捐赠：

1．受赠方未征得捐赠方同意，擅自更改《施工图纸》，施工时降低抗震级别的；

2.  新建的教学楼竣工后，未经捐赠方同意擅自拆除的；

3.  建造该项目的捐赠款挪作它用的；

4．受赠方未征得捐赠方同意，擅自变更建造小学地址的；

5．竣工后，工程建筑面积少于受赠方在《捐贈申请表》中规划新建教学楼（平房）				总建筑面积（包括我会代表考察时商定）的；

6. 竣工后，工程结算金额与受赠方在《捐贈申请表》中规划新建教学楼（平房）金				额（包括我会代表考察时商定）存在异常的；

7．无故延误工期未能按协议规定工期进行施工，施工工期一拖再拖不能按期竣工，			   失去诚信的（如能在事前书面说明延误工期原因，得到基金会书面同意，则不在			   此列）；

8．工程交付使用后，将已建项目挪做它用的；

9． 被撤并的小学和教学点的学生，未按规定到该校上课的；

10. 未签订本《捐赠协议书》受赠方擅自开工的。

11. 凡收到捐贈款后一个月之内不邮寄正规《收据》给捐赠方的，《收据》与指定收款（开户名）单位不符等问题不予即时纠正的。

十二、鉴证方应依法维护捐贈方的合法权益，保护捐贈方“为善最乐”的积极性，监督受赠方认真履行本协议，并有义务向捐赠方通报本协议执行的情况。如受赠方违反本协议，鉴证方有权向捐赠方提出终止本协议的建议。

本《捐贈协议書》一式六份，捐赠方三份、受赠方二份及鉴证方一份。

捐赠方：                               受赠方：

应善良福利基金会                       县（市）人民政府正（副）县长：

二位代表（签字）：                      签字：

公章：                                 公章：

鉴证方（单位名称）：

签字：

公章：

_______年_____月_____日